伊川县关于2020年政府债券资金使用

情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我县2020年5.75亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、伊川县公路局（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.1亿元使用情况

- 1、2020年度省道S240伊川平等至白元辛庄改建工程项目使用一般债券资金1000万元，期限30年，年利率3.58%。目前该项目已完成总工程量100%，其中桥梁、路基、涵洞均已完工。已使用一般债券资金600万元。

- 伊川县教育体育局（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.28亿元使用情况

- 1、伊川县新区实验小学新建项目使用一般债券资金0.09亿元，期限5年，年利率3.08%。已使用0.0839亿元。所有实施项目已全部完成。但还没有进行工程验收和工程决算，尚未计入固定资产。

- 2、伊川县新区高中建设项目使用一般债券资金0.19亿元，期限30年，年利率3.58%。目前已使用0.1882亿元，所有实施项目已全部完成，但还有部分项目没有进行工程决算，尚未计入固定资产。

- 三、伊川县中医院（资金使用单位）

- （一）专项债券资金2亿元使用情况

- 1、项目安排情况：伊川县中医院整体搬迁建设项目使用专项债券资金2亿元，其中：1.03亿元，期限15年，利率3.67%；0.97亿元，期限15年，利率3.45%

- 2、目前项目进展情况：该项目于2019年8月开工建设，由洛阳伟城建筑安装工程有限公司进驻施工。截至目前，地下垫层已完成工程量的90%。

- 3、资金使用情况：已使用专项债券资金0.139亿元。

- 4、项目收益及实现情况：截止2021年12月，项目目前未竣工，没有产生实际收益。

- 5、项目对应资产情况：截止2021年12月，项目正在建设中，尚未完工，还未入固定资产。

- 四、伊川县农业农村局（资金使用单位）

- （一）专项债券资金0.34亿元使用情况

- 1.伊川县平等乡田园综合体建设项目，项目单位为伊川县农业农村局，使用2020年专项债券资金0.34亿元。

2.项目进展情况。已完成综合体内道路铺设30公里，绿化1300亩。

3.资金使用情况：2020年发行的0.34亿元已全部支出，均用于项目建设。

4.项目收益及实现情况：截至2021年末项目尚未建设完成。

- 5.项目对应资产情况：截至2021年末尚未完成建设，还属于在建工程。

- 五、伊川县科技和工业信息化局（资金使用单位）

- （一）专项债券资金2.03亿元使用情况

伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）使用专项债券资金2.03亿元，期限15年，年利率为3.45%；截至2021年12月31日，2.03亿元债券资金已全部使用完毕，全部用于伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）。工程内容：绿化、道路硬化工程；雨、污水管网的施工等；厂房（共2座）；工程基础完工，完成工程总量42%。该项目处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

- 六、伊川县江左镇人民政府（资金使用单位）

- （一）专项债券资金1亿元使用情况

- 1.伊川县张瑶村乡村振兴示范项目，项目单位为伊川县江左镇人民政府。

- 2.项目进展情况。该项目依托建业绿色基地打造建业大食堂、地方特色民宿、乡土研学等集食宿、游乐、研学为一体的文旅产业。

3.资金使用情况：2020年发行的1亿元专项债券支出0.75亿元，均用于项目建设。

4.项目收益及实现情况：截至2021年末项目尚未建设完成。

- 5.项目对应资产情况：截至2021年末尚未完成建设，还属于在建工程。

- 2022年6月23日