伊川县关于2021年政府债券资金使用

情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我县2021年7.95亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、伊川县公路局（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.5亿元使用情况

- 1、2021年度省道S240济邓线-伊龙大道立交工程项目一般债券资金3000万元，期限7年，年利率3.44%，3000万元已使用1100万元。目前该项目已完成总工程量的81%，其中桥梁工程累计完成工程量的100%；路基工程累计完成工程量的95%，路面工程累计完成工程量的65%。

- 洛阳市环城高速公路伊川北站改建工程项目一般债券资金1000万元，期限7年，年利率3.13%，1000万元已全部使用完毕。目前该项目已完成工程量100%，其中道路工程、绿化工程、收费大棚土建工程、安全设施及预埋管线工程均已完工。

- 3、S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程项目一般债券资金1000万元，期限7年，年利率3.13%，1000万元已使用300万元。目前该项目道路工程已完成总工程量的93%，桥梁工程累计完成工程量的70%。

- 二、伊川县教育体育局（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.2亿元使用情况

- 1、伊川县第一高级中学建设项目使用一般债券资金0.1亿元，目前尚未使用，但设计及财政预算评审已完成，项目正在招标中，预计6月底开工建设。

- 2、2020-2021年农村教师周转宿舍建设项目使用一般债券资金0.1亿元，已全部拨付完毕，项目已全部完工。部分项目还没有进行决算，没有计入固定资产。

- 三、伊川县住房和城乡建设局（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.12亿元使用情况

1、伊川县文化北路（志远路-老洛栾公路）建设项目使用地方政府一般债券资金0.12亿元。年限7年，年利率为3.13%，由于该工程2021年未竣工结算，暂未使用该债券。

自2018年7月13日开工以来，累计已完成投资5746万元，共完成2220米道路、红线宽度40米、配套有雨污分离城市主干道。

（二）专项债券资金2.5亿元使用情况

1、伊川县老旧小区集中连片改造提升项目使用专项债券资金1亿元，2021年8月20日，伊川县住房和城乡建设局《伊川县老旧小区集中连片改造提升项目》获得债券资金1亿元，资金主要投向于林业局荆山路家属院、农业局荆山路家属院、农机局荆山路家属院、植保站荆山路家属院、检察院家属院、宣传部家属院、县医院家属院和武装部家属院等纳入伊川县2021年和2022年改造计划的64个老旧小区。

（2）项目进展情况：纳入2021年改造计划的20个老旧小区已全部完工，纳入2022年改造计划的44个老旧小区已完成总工程量的50%，改造内容包括道路、排水、给水、电力、消防、安防、绿化、停车、违建拆除、立面粉刷、屋顶防水、楼梯间修缮、和养老抚幼等设施建设。

（3）资金使用情况：该资金使用年限30年，自2021年8月17日至2051年8月17日，年利率为3.68%，项目总投资3.3196亿元，截止目前已完成投资1.75亿元，债券资金已使用完毕。

（4）项目收益及实现情况：项目目前暂未整体竣工投用，目前尚未形成经济收益。初步完工的小区实现了道路平整、排水畅通、用水用电安全可靠，小区基础设施和服务设施配套完善，小区面貌焕然一新，居住舒适度显著提升。

（5）、项目对应资产情况：由于项目暂未整体竣工，未完成竣工结算，还未入固定资产。

2.伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目2021年度使用专项债券资金15000万元

(1）项目安排情况：本项目主要对酒后镇、白沙镇、白元镇、半坡镇、高山镇、葛寨镇、江左镇、吕店镇、鸣皋镇、彭婆镇、鸦岭镇和平等乡共计12个乡镇进行给排水管网工程建设，其中给水管网共计约274.1公里，污水管网共计约263.58公里，雨水管网共计约245.54公里。在此基础上，建设一座伊东供水厂，规模6万吨，占地约77.6亩。

（2）项目进展情况：已完成鸣皋镇、白沙镇、平等乡、江左镇、吕店镇、彭婆镇雨污水管网改造，其它乡镇雨污水管网改造正在同步推进，预计2022年10月底12个乡镇雨污水管网改造全部完成。

（3）资金使用情况：该资金使用年限15年，自2021年5月24日至2036年月24日，年利率为3.72%，项目总投资8.0567亿元，目前已完成投资5.6亿元，资金已使用完毕，其中拨付平等、鸣皋、白沙三个乡镇共计0.40011亿元，拨付财源公司1.9989亿元。

（4）项目收益及实现情况：项目目前暂未整体竣工投用，没有产生实际收益。

- （5）项目对应资产情况：由于项目暂未整体竣工，未完成竣工结算，还未入固定资产。

- 四、伊川县白沙镇人民政府（资金使用单位）

- （一）专项债券资金0.83亿元使用情况

1. 资金使用情况。

伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目地方政府专项债券资金0.83亿元，期限30年，自2021年11月23日至2051年11月23日，年利率为3.52%。截至2021年12月31日，0.83亿元债券资金已使用0.195535亿，全部用于伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目。

2.项目进展情况。

伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目，工程内容：道路工程；雨、污水管网的施工等；机加车间（共3座），建筑面积3533.22平方米；耐磨件车间（共4座），建筑面积9730.62平方米。工程基础完工，完成工程总量5.6%，完成投资约0.195535亿元。

3.项目收益及对应形成资产情况。

该项目处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

- 五、伊川县白元镇人民政府（资金使用单位）

- （一）专项债券资金1.3亿元使用情况

洛阳市长寿山康养中心建设项目地方政府专项债券资金1.3亿元，期限30年，自2021年8月17日至2051年8月17日，年利率为3.68%。截至2021年12月31日，1.3亿元债券资金暂未使用。该工程项目暂未施工。

- 六、伊川县科技和工业信息化局（资金使用单位）

- （一）专项债券资金1.57亿元使用情况

伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）地方政府专项债券资金1.57亿元，期限15年，其中1.3亿元15年期限，年利率为3.81%；0.27亿元15年期，年利率为3.72%。截至2021年12月31日，3.6亿元债券资金已全部使用完毕，全部用于伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期）。

2.项目进展情况。

伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（一期），工程内容：绿化、道路硬化工程；雨、污水管网的施工等；厂房（共2座）；工程基础完工，完成工程总量42%。

3.项目收益及对应形成资产情况。

该项目处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

- 伊川县人民医院（资金使用单位）

- （一）专项债券资金0.16亿元使用情况

- 伊川县人民医院县域医疗中心建设项目使用地方政府专项债券资金0.16亿元，期限10年，年利率为3.37%。截止2021年12月31日，设备椎间孔镜购置项目完成招标采购，支付30%合同首付款53.99万元；其他项目改善就医环境发热门诊电梯、设备购置超声乳化玻璃体手术切割一体机、信息化建设等项目已完成招标采购。截止2021年12月底已完成投资0.0054亿元，使用率3.37%。该项目正在建设中，未投入使用，目前尚未形成经济收益。未入固定资产。

- 伊川县万泉自来水有限公司（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.15亿元使用情况

- 1、项目安排情况：伊川县万泉自来水有限公司伊川县忠旺项目供水工程使用一般债券资金0.15亿元，资金主要投向于伊川县忠旺项目供水工程建设。

2、项目进展情况：目前项目已基本建设完成，完成工程总量的98%。

3、资金使用情况：该项一般债券资金，期限7年，年利率为3.44%，已支出0.04亿元，

- 4、项目对应资产情况：由于项目暂未整体竣工，未完成竣工结算，还未入固定资产。

- 九、伊川县文化广电和旅游局（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.12亿元使用情况

1、资金使用情况。2021年伊川县文化广电和旅游局获得河南省政府一般债券（三期）资金1200万元，期限7年，年利率为3.44%。截止2021年12月31日，1200万元债券资金已经使用完毕，全部用于伊川县文化中心建设项目。具体支出为：伊川县三馆一中心文化中心舞台影音设备项目100万元、文化中心弱电智能化项目76.4万元、博物馆弱电智能化项目100万元、文化中心雕塑工程项目173.6万元、文化中心室外管网工程150万元、文化中心健身活动中心、绿化安装工程100万元、博物馆主体项目工程500万元，均已全部使用完毕。

- 2、项目进展情况。文化中心舞台影音设备，舞台钢结构大幕框架完成，已完成总工程量百分之五十五；文化中心弱电智能化项目，桥架，管件及部分设备已完成，已完成总工程量百分之五十五；博物馆弱电智能化项目，室内监控，桥架，布线，机房弱点井全部完成，已完成总工程量百分之七十；文化中心雕塑工程项目，主雕塑及文化石已完成，已完成总工程量百分之八十；文化中心室外管网工程，全部完成；文化中心健身活动中心、绿化安装工程，周边绿化基本完成，已完成总工程量百分之八十；博物馆主体项目工程，已完成总工程量百分之九十五。

- 十、伊川县滨河新区管理委员会（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.1亿元使用情况

- 1、项目安排情况：伊川县诚信广场项目使用2021年新增一般债券资金0.1亿元，全部用于该项目建设。

- 2、目前项目进展情况：项目包括（诚信广场A区、B区、J区景观项目、诚信广场C区-I区景观工程、诚信鼎制作安装工程、主电电缆接入及防护设施工程、杉木桩周边防护栽植丛状大叶女贞项目、电缆接入工程、诚信鼎及诚信亭周边二次提升项目、景墙周边文化设施及亮化提升项目、诚信赋、楹联、匾额、灯光亮化等项目），目前已完成所有工程建设内容。已通过财政局、市政局、审计局等联合验收，部分项目财政评审中心开始结算评审。

- 3、资金使用情况：该资金使用年限7年，年利率为3.13%。该项资金暂未拨付。

- 4、项目收益及实现情况：该项目为公益性项目。

- 5、项目对应资产情况：项目己全部完工，已移交给县城市管理局纳入日常维护。

- 十一、伊川县江左镇人民政府（资金使用单位）

- （一）一般债券资金0.4亿元使用情况

- 1.项目安排情况：伊川县张瑶村乡村振兴示范项目，项目单位为伊川县江左镇人民政府。

- 2.项目进展情况：该项目依托建业绿色基地打造建业大食堂、地方特色民宿、乡土研学等集食宿、游乐、研学为一体的文旅产业。

3.资金使用情况：2021年发行的0.4亿元专项债券支出0.16亿元，均用于项目建设。

4.项目收益及实现情况：截至2021年末项目尚未建设完成。

- 5.项目对应资产情况：截至2021年末尚未完成建设，还属于在建工程。

- 2022年6月23日